# Plano Operacional de Bootstrap do Repositório

## Sistema Web da Sapataria

Projeto: Sistema Web da Sapataria
Documento: Plano Operacional de Bootstrap do Repositório
Versão: 1.0
Base técnica: Arquitetura Técnica Inicial v1.1
Stack: Next.js + NestJS + PostgreSQL + Prisma
Gerenciador: pnpm workspaces

# 1. Nome do repositório

Nome recomendado:

sapataria-web

Motivos:

- simples;

- direto;

- alinhado à arquitetura aprovada;

- adequado para um monorepo com frontend, backend e pacotes compartilhados.

URL futura sugerida no GitHub:

github.com/BrunoMNoronha/sapataria-web

# 2. Estrutura final de pastas

A estrutura final do bootstrap será:

sapataria-web/
  apps/
    web/
      src/
      public/
      package.json
      next.config.ts
      tsconfig.json

    api/
      src/
        app.controller.ts
        app.module.ts
        app.service.ts
        main.ts
      prisma/
        schema.prisma
      generated/
        prisma/
      test/
      package.json
      tsconfig.json
      nest-cli.json
      prisma.config.ts
      .env.example

  packages/
    shared/
      src/
        index.ts
      package.json
      tsconfig.json

  docs/
    bootstrap.md

  .editorconfig
  .env.example
  .gitignore
  .prettierrc
  docker-compose.yml
  package.json
  pnpm-lock.yaml
  pnpm-workspace.yaml
  README.md

Observação importante:

apps/api/generated/prisma/

será gerado pelo Prisma e poderá ser ignorado no Git, pois deve ser recriado com prisma generate.

# 3. Comandos exatos para criar o monorepo com pnpm workspaces

## 3.1 Criar pasta raiz

mkdir sapataria-web
cd sapataria-web
git init

## 3.2 Criar estrutura base

mkdir -p apps packages docs

## 3.3 Criar package.json raiz

cat > package.json <<'EOF'
{
  "name": "sapataria-web",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "description": "Sistema Web da Sapataria - monorepo com Next.js, NestJS, PostgreSQL e Prisma.",
  "scripts": {
    "dev": "concurrently -n web,api \"pnpm dev:web\" \"pnpm dev:api\"",
    "dev:web": "pnpm --filter web dev",
    "dev:api": "pnpm --filter api start:dev",
    "build": "pnpm -r --filter \"./apps/*\" build",
    "lint": "pnpm -r --filter \"./apps/*\" lint",
    "format": "prettier --write \"**/*.{ts,tsx,js,jsx,json,md,yml,yaml,css,scss}\"",
    "format:check": "prettier --check \"**/*.{ts,tsx,js,jsx,json,md,yml,yaml,css,scss}\"",
    "prisma:validate": "pnpm --filter api prisma:validate",
    "prisma:generate": "pnpm --filter api prisma:generate"
  },
  "devDependencies": {}
}
EOF

## 3.4 Criar pnpm-workspace.yaml

cat > pnpm-workspace.yaml <<'EOF'
packages:
  - "apps/*"
  - "packages/*"
EOF

## 3.5 Criar .gitignore

cat > .gitignore <<'EOF'
# dependencies
node_modules/

# builds
dist/
build/
.next/
out/
coverage/

# env
.env
.env.*
!.env.example

# logs
*.log
npm-debug.log*
pnpm-debug.log*
yarn-debug.log*

# OS/editor
.DS_Store
.idea/
.vscode/

# Prisma generated client
apps/api/generated/

# Docker
postgres_data/
EOF

## 3.6 Criar .editorconfig

cat > .editorconfig <<'EOF'
root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
indent_style = space
indent_size = 2
trim_trailing_whitespace = true

[*.md]
trim_trailing_whitespace = false
EOF

## 3.7 Criar .prettierrc

cat > .prettierrc <<'EOF'
{
  "singleQuote": true,
  "semi": true,
  "trailingComma": "all",
  "printWidth": 100
}
EOF

# 4. Comandos para criar apps/web com Next.js

Executar a partir da raiz sapataria-web/.

cd apps

pnpm create next-app@latest web \
  --ts \
  --eslint \
  --tailwind \
  --app \
  --src-dir \
  --import-alias "@/*" \
  --use-pnpm \
  --skip-install \
  --disable-git \
  --yes

cd ..

Depois ajustar o nome do pacote, se necessário:

pnpm --dir apps/web pkg set name="web"
pnpm --dir apps/web pkg set private=true

Scripts esperados em apps/web/package.json:

{
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "eslint"
  }
}

Caso o script lint não exista, adicionar:

pnpm --dir apps/web pkg set scripts.lint="eslint"

# 5. Comandos para criar apps/api com NestJS

Executar a partir da raiz sapataria-web/.

cd apps

pnpm dlx @nestjs/cli new api \
  --package-manager pnpm \
  --skip-git \
  --skip-install \
  --strict

cd ..

Depois ajustar o nome do pacote, se necessário:

pnpm --dir apps/api pkg set name="api"
pnpm --dir apps/api pkg set private=true

Adicionar script dev como alias opcional:

pnpm --dir apps/api pkg set scripts.dev="nest start --watch"

O script oficial do Nest continua sendo:

start:dev

O root usará:

pnpm dev:api

que executará:

pnpm --filter api start:dev

# 6. Configuração das variáveis de ambiente do banco

## 6.1 Criar .env.example na raiz

cat > .env.example <<'EOF'
DATABASE_HOST=localhost
DATABASE_PORT=5432
DATABASE_USER=sapataria
DATABASE_PASSWORD=sapataria
DATABASE_NAME=sapataria_db
DATABASE_URL=postgresql://sapataria:sapataria@localhost:5432/sapataria_db?schema=public
EOF

## 6.2 Criar apps/api/.env.example

cat > apps/api/.env.example <<'EOF'
DATABASE_HOST=localhost
DATABASE_PORT=5432
DATABASE_USER=sapataria
DATABASE_PASSWORD=sapataria
DATABASE_NAME=sapataria_db
DATABASE_URL=postgresql://sapataria:sapataria@localhost:5432/sapataria_db?schema=public

API_PORT=3001
NODE_ENV=development
EOF

## 6.3 Criar arquivos .env locais

cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env

Observação:

- .env da raiz será usado pelo Docker Compose.

- apps/api/.env será usado pela API e pelo Prisma no contexto do backend.

- Nenhum arquivo .env real deve ser commitado.

# 7. Configuração opcional de Docker Compose apenas para PostgreSQL local

Criar docker-compose.yml na raiz:

cat > docker-compose.yml <<'EOF'
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    container_name: sapataria_postgres
    environment:
      POSTGRES_USER: ${DATABASE_USER:-sapataria}
      POSTGRES_PASSWORD: ${DATABASE_PASSWORD:-sapataria}
      POSTGRES_DB: ${DATABASE_NAME:-sapataria_db}
    ports:
      - "${DATABASE_PORT:-5432}:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  postgres_data:
EOF

Subir o PostgreSQL local:

docker compose --env-file .env up -d postgres

Verificar se o container subiu:

docker compose ps

Parar o PostgreSQL:

docker compose down

Parar e remover volume local:

docker compose down -v

# 8. Configuração inicial do Prisma

## 8.1 Instalar dependências do Prisma no backend

Executar na raiz:

pnpm --filter api add @prisma/client @prisma/adapter-pg pg dotenv
pnpm --filter api add -D prisma @types/pg

## 8.2 Inicializar Prisma no apps/api

cd apps/api

pnpm exec prisma init \
  --datasource-provider postgresql \
  --output ../generated/prisma

cd ../..

## 8.3 Ajustar apps/api/prisma/schema.prisma

No bootstrap inicial, não criar modelos de negócio ainda.

Conteúdo inicial recomendado:

cat > apps/api/prisma/schema.prisma <<'EOF'
generator client {
  provider = "prisma-client"
  output   = "../generated/prisma"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
}
EOF

## 8.4 Ajustar apps/api/prisma.config.ts

Se o arquivo já tiver sido criado pelo Prisma, conferir se está assim:

cat > apps/api/prisma.config.ts <<'EOF'
import 'dotenv/config';
import { defineConfig, env } from 'prisma/config';

export default defineConfig({
  schema: 'prisma/schema.prisma',
  migrations: {
    path: 'prisma/migrations',
  },
  datasource: {
    url: env('DATABASE_URL'),
  },
});
EOF

## 8.5 Adicionar scripts Prisma ao apps/api/package.json

pnpm --dir apps/api pkg set "scripts.prisma=prisma"
pnpm --dir apps/api pkg set "scripts.prisma:validate=prisma validate"
pnpm --dir apps/api pkg set "scripts.prisma:generate=prisma generate"

## 8.6 Validar Prisma

Com PostgreSQL rodando:

pnpm --filter api prisma:validate
pnpm --filter api prisma:generate

Importante:

- Não executar migration de tabelas de negócio neste bootstrap.

- Não criar User, Customer, ServiceOrder, Payment ou qualquer entidade de domínio ainda.

- A migration inicial de domínio virá em etapa própria de modelagem do banco.

# 9. Health check da API

## 9.1 Ajustar porta da API

Editar apps/api/src/main.ts:

cat > apps/api/src/main.ts <<'EOF'
import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { AppModule } from './app.module';

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);

  const port = process.env.API_PORT ? Number(process.env.API_PORT) : 3001;

  await app.listen(port);
}
bootstrap();
EOF

## 9.2 Criar health check em apps/api/src/app.controller.ts

cat > apps/api/src/app.controller.ts <<'EOF'
import { Controller, Get } from '@nestjs/common';

@Controller()
export class AppController {
  @Get()
  getRoot() {
    return {
      service: 'sapataria-api',
      status: 'ok',
    };
  }

  @Get('health')
  getHealth() {
    return {
      service: 'sapataria-api',
      status: 'ok',
      timestamp: new Date().toISOString(),
    };
  }
}
EOF

## 9.3 Validar health check

Subir a API:

pnpm dev:api

Em outro terminal:

curl http://localhost:3001/health

Resposta esperada:

{
  "service": "sapataria-api",
  "status": "ok",
  "timestamp": "2026-06-28T00:00:00.000Z"
}

O valor de timestamp será dinâmico.

# 10. Configuração inicial de lint/format

## 10.1 Instalar dependências globais de desenvolvimento no workspace

pnpm add -D -w concurrently prettier eslint-config-prettier

## 10.2 Garantir scripts de lint no web e api

pnpm --dir apps/web pkg set scripts.lint="eslint"
pnpm --dir apps/api pkg set scripts.lint="eslint \"{src,apps,libs,test}/**/*.ts\""

## 10.3 Validar formatação

pnpm format:check

## 10.4 Aplicar formatação

pnpm format

## 10.5 Validar lint

pnpm lint

Observação:

- A configuração fina de ESLint pode ser refinada depois.

- No bootstrap, o objetivo é garantir que os scripts existam e rodem.

- Não gastar tempo excessivo com regras avançadas de lint nesta etapa.

# 11. Conteúdo inicial do README

Criar README.md:

cat > README.md <<'EOF'
# Sistema Web da Sapataria

Monorepo do Sistema Web da Sapataria.

## Stack

- Frontend: Next.js
- Backend: NestJS
- Banco de dados: PostgreSQL
- ORM: Prisma
- Gerenciador de pacotes: pnpm workspaces

## Estrutura

```txt
sapataria-web/
  apps/
    web/
    api/
  packages/
    shared/
  docs/

## Pré-requisitos

- Node.js instalado

- pnpm instalado

- Docker e Docker Compose, caso use PostgreSQL local via container

## Configuração inicial

Instalar dependências:

pnpm install

Criar arquivos de ambiente:

cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env

Subir PostgreSQL local:

docker compose --env-file .env up -d postgres

Validar Prisma:

pnpm prisma:validate
pnpm prisma:generate

## Executar em desenvolvimento

Subir frontend e backend juntos:

pnpm dev

Subir apenas o frontend:

pnpm dev:web

Subir apenas a API:

pnpm dev:api

## Portas padrão

- Web: http://localhost:3000

- API: http://localhost:3001

- Health check: http://localhost:3001/health

- PostgreSQL: localhost:5432

## Scripts úteis

pnpm build
pnpm lint
pnpm format
pnpm format:check
pnpm prisma:validate
pnpm prisma:generate

## Escopo do bootstrap

Este bootstrap cria apenas a fundação técnica do projeto:

- monorepo com pnpm workspaces;

- app web com Next.js;

- app api com NestJS;

- PostgreSQL local opcional via Docker Compose;

- Prisma inicial;

- variáveis de ambiente;

- health check da API;

- scripts básicos de desenvolvimento;

- lint/format inicial.

## O que não está implementado ainda

Este bootstrap não implementa módulos de negócio completos.

Não estão implementados ainda:

- autenticação real;

- cadastro de clientes;

- ordens de serviço;

- itens;

- serviços;

- pagamentos;

- entrega;

- garantia;

- relatórios;

- upload real de fotos;

- portal do cliente;

- WhatsApp automático;

- emissão fiscal;

- estoque;

- dashboard gerencial avançado.

## Primeiro commit sugerido

git add .
git commit -m "chore: bootstrap monorepo"

EOF

---

# 12. Primeiro commit recomendado

Após executar os comandos, instalar dependências e validar o checklist, fazer:

```bash
git status
git add .
git commit -m "chore: bootstrap monorepo"

Mensagem recomendada:

chore: bootstrap monorepo

Esse commit deve representar apenas a fundação técnica.

Não misturar nesse commit:

- criação de entidades de negócio;

- autenticação real;

- CRUD de clientes;

- fluxo de OS;

- pagamentos;

- entrega;

- telas operacionais.

# 13. Checklist para validar que o bootstrap funcionou

## 13.1 Instalação

pnpm install

Critérios:

- comando conclui sem erro;

- pnpm-lock.yaml é criado na raiz;

- não há package-lock.json, yarn.lock ou lockfile duplicado nos apps.

## 13.2 Workspace

pnpm -r list --depth 0

Critérios:

- aparece o pacote web;

- aparece o pacote api;

- aparece o pacote @sapataria/shared, se criado.

## 13.3 PostgreSQL local

docker compose --env-file .env up -d postgres
docker compose ps

Critérios:

- container sapataria_postgres está rodando;

- porta 5432 está exposta;

- credenciais vêm do .env.

## 13.4 Prisma

pnpm prisma:validate
pnpm prisma:generate

Critérios:

- Prisma valida o schema;

- Prisma gera client sem erro;

- nenhuma tabela de negócio é criada ainda.

## 13.5 API

pnpm dev:api

Em outro terminal:

curl http://localhost:3001/health

Critérios:

- API sobe na porta 3001;

- endpoint /health responde;

- resposta contém status: "ok".

## 13.6 Web

pnpm dev:web

Critérios:

- Next.js sobe na porta 3000;

- página inicial abre em http://localhost:3000;

- não há erro de dependência.

## 13.7 Web + API juntos

pnpm dev

Critérios:

- web e api sobem simultaneamente;

- web responde em http://localhost:3000;

- API responde em http://localhost:3001/health.

## 13.8 Lint

pnpm lint

Critérios:

- comando executa nos apps;

- erros iniciais, se houver, são corrigidos antes do commit.

## 13.9 Format

pnpm format:check

Se houver arquivos fora do padrão:

pnpm format

Critério:

- formatação aplicada antes do primeiro commit.

## 13.10 Git

git status

Critérios:

- .env não aparece para commit;

- node_modules não aparece para commit;

- arquivos gerados desnecessários não aparecem para commit;

- estrutura final está limpa e organizada.

# 14. Lista explícita do que não deve ser implementado no bootstrap

O bootstrap inicial não deve implementar módulos de negócio completos.

Não implementar nesta etapa:

## 14.1 Autenticação funcional completa

Não implementar ainda:

- login real;

- JWT;

- cookie HTTP-only;

- refresh token;

- CSRF;

- guards de perfil;

- seed de administrador.

Motivo:

A autenticação será a etapa seguinte após a fundação técnica.

## 14.2 Módulo de clientes

Não implementar ainda:

- CRUD de clientes;

- busca por nome;

- busca por telefone;

- CPF opcional;

- histórico de OS por cliente.

## 14.3 Módulo de OS

Não implementar ainda:

- criação de OS;

- geração de número único;

- status da OS;

- vinculação de cliente;

- OS com múltiplos itens;

- via do cliente.

## 14.4 Módulo de itens

Não implementar ainda:

- cadastro de item;

- descrição;

- problema relatado;

- acessórios;

- soft delete de item.

## 14.5 Módulo de serviços

Não implementar ainda:

- cadastro de serviços por item;

- valor;

- prazo;

- status de serviço;

- cancelamento de serviço.

## 14.6 Módulo de pagamentos

Não implementar ainda:

- sinal;

- pagamento parcial;

- pagamento final;

- cancelamento;

- estorno;

- cálculo de saldo;

- status financeiro;

- cortesia.

## 14.7 Entrega

Não implementar ainda:

- entrega da OS;

- validação de saldo pendente;

- exceção administrativa;

- retirada por terceiro;

- confirmação da via do cliente.

## 14.8 Garantia

Não implementar ainda:

- nova OS vinculada à original;

- relato do cliente;

- avaliação da loja;

- solução aplicada.

## 14.9 Relatórios

Não implementar ainda:

- relatórios operacionais;

- relatórios financeiros;

- OS com saldo pendente;

- faturamento;

- OS em cortesia.

## 14.10 Upload real de fotos

Não implementar ainda:

- storage;

- upload;

- visualização;

- autenticação de imagens;

- soft delete de fotos.

O projeto pode ficar preparado para isso, mas sem implementação funcional neste bootstrap.

## 14.11 Funcionalidades fora do MVP

Não implementar:

- portal do cliente;

- login do cliente;

- consulta pública de OS;

- WhatsApp automático;

- API oficial do WhatsApp;

- assinatura digital;

- emissão fiscal;

- estoque;

- compras;

- fornecedores;

- comissão;

- produtividade individual;

- app mobile;

- múltiplas lojas;

- entrega parcial;

- gestão avançada de garantia;

- cobrança por item não retirado;

- taxa de armazenagem;

- QR Code;

- código de barras;

- BI;

- dashboard gerencial avançado;

- filas;

- mensageria;

- microsserviços.

# 15. Sequência operacional resumida

Executar nesta ordem:

mkdir sapataria-web
cd sapataria-web
git init

mkdir -p apps packages docs

# criar package.json, pnpm-workspace.yaml, .gitignore, .editorconfig, .prettierrc

cd apps
pnpm create next-app@latest web --ts --eslint --tailwind --app --src-dir --import-alias "@/*" --use-pnpm --skip-install --disable-git --yes
pnpm dlx @nestjs/cli new api --package-manager pnpm --skip-git --skip-install --strict
cd ..

# ajustar nomes/scripts dos packages
# criar envs
# criar docker-compose
# configurar prisma
# configurar health check
# instalar dependências

pnpm install
pnpm add -D -w concurrently prettier eslint-config-prettier
pnpm --filter api add @prisma/client @prisma/adapter-pg pg dotenv
pnpm --filter api add -D prisma @types/pg

cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env

docker compose --env-file .env up -d postgres

pnpm prisma:validate
pnpm prisma:generate

pnpm dev

Validar:

curl http://localhost:3001/health

Commitar:

git add .
git commit -m "chore: bootstrap monorepo"

# 16. Critério de aceite do bootstrap

O bootstrap será considerado concluído quando:

- o repositório existir com nome sapataria-web;

- o monorepo estiver configurado com pnpm workspaces;

- apps/web existir e rodar com Next.js;

- apps/api existir e rodar com NestJS;

- PostgreSQL local puder subir via Docker Compose;

- variáveis de banco estiverem parametrizadas;

- Prisma estiver inicializado e validando;

- API responder em /health;

- lint e format estiverem configurados;

- README inicial existir;

- o primeiro commit técnico for realizado;

- nenhum módulo de negócio completo tiver sido implementado.